# АДМИНИСТРАЦИЯ

БИТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 16.03.2013                                        с.Битки                                                        № 13

### О подготовке к весеннему паводку 2013 года

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весеннем паводком, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории муниципального образования  Битковского сельсовета в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мероприятий по подготовке и проведению паводка на территории муниципального образования согласно приложению № 1;

2. Утвердить план выделения техники и запаса ГСМ по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка 2013 года согласно приложению № 2;

3.Для организации и руководства в подготовке к весеннему паводку 2013 года утвердить состав паводковой комиссии;

председатель комиссии:

Девищенко И.С., директор МУП «Битковское ЖКХ».

члены комиссии:

Бильмаер Л.А., лесничий Битковского лесничества

(по  согласованию);

Бутенко Н.К., директор ЗАО «Шигаевское» (по согласованию);

Кириллов А.В., директор ООО «Битки» (по согласованию);

Мальцев В.П., главный врач Битковской больницы

(по согласованию);

Рецер Ю.Д., заместитель директора по хоз.части

МКОУ «Битковская СОШ» (по согласованию);

Гущин В.К., командир отдельного поста по охране

Битковского сельсовета  ПЧ-103 (по согласованию);

4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования до 19.03.2013 года:

4.1.Разработать планы мероприятий по обеспечению устойчивой работы вверенных подразделений на своих территориях;

4.2.Организовать подготовку и проверку готовности техники, привлекаемой для работы в период весеннего паводка;

4.3.Предусмотреть запас топлива для работающей техники;

4.4.О проделанной работе проинформировать администрацию Битковского сельсовета.

5.Населению муниципального образования необходимо очистить от снега крыши домов, хозяйственных построек, фундаменты, подъезды к усадьбам.

6.Администрации Битковского сельсовета вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения в весенний период и действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций во избежание несчастных случаев.

7.Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене Битковского сельсовета «Битковский вестник».

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на     Девищенко И.С., директора МУП «Битковское ЖКХ».

Глава Битковского сельсовета                                                              Т.А.Герасимова

Приложение № 1  к

постановлению   Битковского

администрации  сельсовета

от 16.03.2013  № 13

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению паводка

на территории муниципального образования в 2013 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить в администрацию МО план поставки техники на период работ по борьбе с весенним паводком | до 19.03.2013 | Девищенко И.С. |
| 2. | Создать необходимый запас ГСМ в МУП «Битковское ЖКХ» | до 19.03.2013 | Девищенко И.С. |
| 3. | Организовать очистку производственных помещений от снега | до 20.03.2013 | Руководители всех форм собственности |
| 4. | Обеспечить организационные мероприятия к оказанию помощи пострадавшим вследствие возникновения возможных чрезвычайных ситуаций | Весь период | Мальцев В.П. |
| 5. | Обеспечить магазины продуктами и предметами первой необходимости | до 19.03.2013 | Руководители всех форм собственности |
| 6. | Провести беседы с учащимися «О мерах по соблюдению правил нахождения на берегах рек и водоёмов» | до 20.03.2013 | Савотина Н.В. |
| 7. | Вести контроль за сохранностью животных и зерновых складов в ООО «Битки» и ЗАО «Шигаевское» | Весь период | Кириллов А.В. Бутенко Н.К. |
| 8. | Вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения в весенний период и действиях в случае возникновения ЧС во избежание несчастных случаев | Весь период | Администрация сельсовета |
| 9. | Комиссии проводить работу по предотвращению несчастных случаев на всех производственных участках и в частном секторе | Весь период | Члены противопавод- ковой комиссии |
| 10. | О ходе выполнения мероприятий докладывать главе | Каждые 10 дней | Ответственные за выполнение мероприятий |

Приложение № 2

к  постановлению

администрации Битковского

сельсовета

от 16.03.2013  № 13

П Л А Н

выделения техники и запаса ГСМ по предотвращению чрезвычайных

ситуаций во время весеннего паводка 2013 года

| № п\п | Предприятия и организации | Техника | Количество | Запас ГСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Битковское ЖКХ» | Трактор ДТ-75 Ас. машина ГАЗ-53; | 1 ед. 1 ед. | 100 л. 100 л. |
| 2. | Отделение ПЧ-103 | Автомобиль ЗИЛ -130 | 1ед. | 100 л. |
| 3. | ООО «Битки» | Трактор Т-150к | 2 ед. | 200 л. |
| 4. | ЗАО «Шигаевское» | Трактор ДТ-75 | 1 ед. | 100 л. |
| 5. | Битковское лесничество | Трактор ДТ-75 | 1 ед. | 100 л. |